THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Stock.io |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hoá quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Lê Duy Linh Email: Phone: Ths. Nguyễn Hữu Phúc Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Huỳnh Ngọc Ti Email: huynhngocti2409@gmail.com Tel: 0329324649 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Huỳnh Ngọc Ti | huynhngocti2409@gmail.com | 0329324649 |
| Thành viên trong đội | Huỳnh Đức Huy | duchuy1506k@gmail.com | 0935341476 |
|  | Hồ Ngọc Huy | huyn70972@gmail.com | 0329307492 |
|  | Lưu Thiện Kiệt | Kietluu9842086637@gmail.com | 0942086637 |
|  | Lương Mạnh Trường | truong2382004@gmail.com | 0932066372 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hoá quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Lương Mạnh Trường |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lương Mạnh Trường | 25/04/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Lương Mạnh Trường | 26/04/2026 | Bản nháp |
| 1.2 | Huỳnh Đức Huy | 07/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lê Duy Linh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Huỳnh Ngọc Ti | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Ngọc Ti | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Huỳnh Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hồ Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lưu Thiện Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lương Mạnh Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	9

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	9

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1.	Định nghĩa Scrum	10

3.1.1.	Mô tả Scrum	10

3.1.2. The artìacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2.	Kế hoạch tổng thể	12

3.3.	Quản lý tổ chức	13

3.3.1.	Nguồn nhân lực	13

3.3.2.	Phi nhân lực	14

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định các yêu cầu nghiệp vụ, bài toán thực tế và những thách thức trong việc quản lý kho và dự báo nhu cầu của doanh nghiệp F&B.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm dự báo nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu và sản phẩm.

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa quy trình quản lý kho, bao gồm nhập – xuất – tồn, giảm hao hụt và tối ưu chi phí lưu kho.

- Xây dựng kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu và các thành phần xử lý phục vụ cho việc triển khai giải pháp.

- Định hướng kế hoạch phát triển, triển khai và đánh giá hiệu quả hệ thống trong thực tế.

## Phạm vi

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu và sản phẩm trong doanh nghiệp F&B dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố liên quan.

- Thiết kế và phát triển các chức năng quản lý kho: nhập kho, xuất kho, kiểm kê, theo dõi tồn kho theo thời gian thực.

- Ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu mức tồn kho, giảm tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa.

- Phát triển hệ thống phần mềm bao gồm backend, frontend và cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc quản lý và phân tích dữ liệu.

- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum, bao gồm lập kế hoạch sprint, phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, đánh giá hiệu quả hệ thống dựa trên các tiêu chí như chi phí, hiệu suất vận hành và khả năng mở rộng.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | NodeJS | https://www.w3schools.com/nodejs/ |
| 3 | ReactJS | https://react.dev/learn |
| 4 | ExpressJS | https://expressjs.com/en/starter/installing.html |

# 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và nhu cầu tiêu dùng trong ngành F&B thay đổi liên tục, việc dự đoán chính xác lượng hàng cần nhập đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Phương pháp quản lý kho truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hoặc ước lượng thủ công, dễ dẫn đến sai lệch và gây thiệt hại về tài chính.

- Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo giúp phân tích dữ liệu một cách khoa học và chính xác hơn, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. Điều này góp phần tối ưu hóa quy trình nhập hàng, giảm chi phí tồn kho và hạn chế rủi ro thiếu hụt hàng hóa.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hoá quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo” là một hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu tiêu thụ và đề xuất số lượng nhập kho tối ưu.

- Hệ thống bao gồm các chức năng quản lý kho, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định, giúp giảm thiểu rủi ro tồn kho dư thừa hoặc thiếu hụt, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## Giải pháp đề xuất

- Đề xuất xây dựng hệ thống theo kiến trúc client-server, bao gồm:

- Frontend: ReactJS – cung cấp giao diện trực quan cho người dùng.

- Backend: ExpressJS – xử lý nghiệp vụ, API và tích hợp AI.

- Database: MySQL – lưu trữ dữ liệu sản phẩm, tồn kho và lịch sử bán hàng.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để:

- Phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng.

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ trong tương lai.

- Đề xuất số lượng nhập kho tối ưu.

- Quy trình triển khai:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu.

- Tích hợp mô hình AI dự báo vào hệ thống backend.

- Hiển thị kết quả dự báo và báo cáo trên giao diện.

- Áp dụng phương pháp phát triển phần mềm mô hình Agile/Scrum để đảm bảo tính linh hoạt và dễ mở rộng.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng một hệ thống tích hợp AI có khả năng dự báo nhu cầu hàng hóa dựa trên dữ liệu lịch sử.

- Đề xuất số lượng nhập kho tối ưu cho từng sản phẩm trong kỳ tiếp theo.

- Giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc cân bằng cung – cầu.

- Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi, phân tích và ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác.

- Tạo nền tảng có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các mô hình phân tích nâng cao trong tương lai.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 3 tác nhân: Nhân viên, Người quản lý, CEO.

- Đối với Nhân viên: (1) Nhân viên đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng cơ bản. (2) Nhân viên thực hiện các thao tác: xem sản phẩm/kho, tạo phiếu nhập/xuất hàng, ghi nhận kiểm đếm, tạo phiếu kiểm kê, tạo phiếu hủy hàng. (3) Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, xử lý theo quy trình từng nghiệp vụ và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. (4) Nhân viên có thể xem lịch sử giao dịch nhập xuất để theo dõi quá trình làm việc. .

- Đối với Người quản lý: (5) Quản lý đăng nhập và có quyền quản lý: người dùng, sản phẩm, kho, vị trí kho, danh mục. (6) Quản lý duyệt phê duyệt các phiếu nhập/xuất/hủy từ nhân viên và kiểm kê kho. (7) Quản lý xem báo cáo chi tiết: báo cáo nhập kho, xuất kho, kiểm kê, hủy hàng và tồn kho. (8) Hệ thống xử lý dữ liệu lịch sử, tính toán các chỉ số và hiển thị báo cáo để hỗ trợ quản lý hoạt động kho. (9) Quản lý phê duyệt kết quả dự báo AI về nhu cầu sản phẩm và xem số lượng nhập kho được đề xuất.

- Đối với CEO: (10) CEO có quyền quản lý: role, quyền hạn, tạo kho mới, quản lý danh mục sản phẩm. (11) CEO xem dashboard tổng quan để đánh giá hoạt động toàn hệ thống. (12) Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (nhập, xuất, kiểm kê, hủy, bán hàng) và hiển thị trên dashboard. (13) CEO xem tổng hợp doanh số, dữ liệu bán hàng và kết quả dự báo nhu cầu từ AI. (14) Hệ thống phân tích xu hướng tiêu thụ, đưa ra đề xuất chiến lược nhập hàng tối ưu để hỗ trợ CEO ra quyết định.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với Nhân viên, có thể: Chủ yếu thao tác dữ liệu hằng ngày.

- Xem sản phẩm và danh mục sản phẩm.

- Xem kho và vị trí kho.

- Tạo đề nghị nhập hàng và xem phiếu nhập.

- Tạo xuất bán/trả nhà cung cấp, gửi duyệt xuất hàng.

- Ghi nhận kiểm đếm nhập hàng.

- Bắt đầu, nhập số lượng, xác nhận chênh lệch và hoàn tất kiểm kê kho.

- Tạo phiếu hủy hàng, cập nhật phiếu hủy và gửi phê duyệt hủy.

- Import dữ liệu bán hàng.

- Xem lịch sử giao dịch nhập xuất (audit log cơ bản).

- Đối với Quản lý, có thể: Kiểm soát vận hành + ra quyết định ngắn hạn.

- Bao gồm toàn bộ chức năng của Nhân viên.

- Quản lý người dùng (xem, tạo, cập nhật user).

- Quản lý sản phẩm (tạo, cập nhật sản phẩm) và danh mục sản phẩm.

- Quản lý kho (tạo, cập nhật kho) và vị trí kho (tạo, cập nhật vị trí, quản lý loại lưu trữ).

- Duyệt phiếu nhập, tạo biên bản chênh lệch nhập và giải quyết chênh lệch.

- Duyệt xuất hàng, phê duyệt xuất, cập nhật lô xuất và hoàn tất xuất.

- Tạo kiểm kê, phê duyệt kiểm kê, hủy kiểm kê, xuất PDF/Excel kiểm kê.

- Phê duyệt hủy hàng, hoàn tất hủy và xem báo cáo hủy.

- Xem cảnh báo tồn kho, tạo/cập nhật/xóa tồn kho, thiết lập ngưỡng tồn, khóa sổ tồn kho.

- Xem báo cáo chi tiết: nhập kho, xuất kho, kiểm kê, hủy hàng, tồn kho.

- Xem lịch sử giao dịch và xuất Excel/PDF.

- Tạo điều chỉnh tồn kho.

- Xem giao dịch bán hàng.

- Tạo event dự báo, kích hoạt dự báo AI, xem lịch sử dự báo, phê duyệt dự báo, cập nhật thực tế, retrain AI.

- Đối với CEO, có thể: Ra quyết định chiến lược, không thao tác chi tiết.

- Bao gồm toàn bộ chức năng của Quản lý.

- Quản lý role (xem, tạo, cập nhật role, gán permission) và xem permission.

- Tạo kho mới.

- Xem dashboard tổng quan (summary báo cáo).

- Xem tổng hợp doanh số.

- Xem báo cáo tổng quan: nhập kho, xuất kho, kiểm kê, hủy hàng, tồn kho.

- Quản lý cấu hình báo cáo..

### Mô tả

- Hệ thống có 3 tác nhân: Nhân viên, Người quản lý, CEO.

- Đối với Nhân viên: (1) Nhân viên đăng nhập và thực hiện các thao tác nhập liệu cơ bản như tạo phiếu nhập/xuất, ghi nhận kiểm đếm, kiểm kê kho, tạo phiếu hủy. (2) Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, xử lý theo quy trình nghiệp vụ và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ thống kê và audit log.

- Đối với Người quản lý: (3) Quản lý đăng nhập và thực hiện quản lý người dùng, sản phẩm, kho, duyệt phê duyệt các phiếu từ nhân viên. (4) Khi quản lý yêu cầu xem báo cáo hoặc dự báo nhu cầu, hệ thống xử lý dữ liệu lịch sử, sử dụng AI để phân tích và trả về kết quả dự báo cùng đề xuất nhập kho tối ưu.

- Đối với CEO: (5) CEO truy cập hệ thống để xem dashboard tổng quan và báo cáo chiến lược. (6) Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (nhập, xuất, kiểm kê, hủy, bán hàng), phân tích xu hướng tiêu thụ và hiển thị kết quả dự báo AI để hỗ trợ ra quyết định cấp cao.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: ExpressJS (backend), ReactJS (frontend).

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Antigravity, MySQL, Stitch, Postnam.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Git, Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: ExpressJS (backend), ReactJS (frontend).

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm (PO): Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Developers: Nhóm thường bao gồm từ ba đến chín thành viên. Đây là những người trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn để tạo ra sản phẩm. Không giống như các nhóm truyền thống, Scrum không phân chia các vai trò riêng biệt như lập trình viên, thiết kế hay kiểm thử; tất cả cùng chia sẻ trách nhiệm để hoàn thành công việc. Nhóm có tính tự quản cao, họ tự lựa chọn và quyết định khối lượng công việc có thể hoàn thành trong mỗi Sprint thay vì nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Mọi thành viên luôn hỗ trợ lẫn nhau, cùng đảm bảo chất lượng sản phẩm và chịu trách nhiệm chung về mục tiêu của toàn nhóm.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 15/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 37 ngày | 22/03/2026 | 15/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 0 | 5 ngày | 23/03/2026 | 27/03/2026 |
| 3.2 | Sprint 1 | 5 ngày | 30/03/2026 | 03/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 2 | 5 ngày | 06/04/2026 | 10/04/2026 |
| 3.4 | Sprint 3 | 5 ngày | 13/04/2026 | 17/04/2026 |
| 3.5 | Sprint 4 | 5 ngày | 20/04/2026 | 24/04/2026 |
| 3.6 | Sprint 5 | 7 ngày | 28/04/2026 | 08/05/2026 |
| 3.7 | Sprint 6 | 5 ngày | 11/05/2026 | 15/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 15/05/2026 | 15/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 1 ngày | 15/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Lê Duy Linh |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Huỳnh Đức Huy Hồ Ngọc Huy Lưu Thiện Kiệt Lương Mạnh Trường |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Ti |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 22-03-2026 |
| 2 |  | Programing Language | Yes | 1 |  | 22-03-2026 |
| 3 | MySQL, Antigravity | Tools | Yes | 2 |  | 22-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 22-03-2026 |